犀牛绿色能源技术咨询数字化平台整体建设规划方案

（讨论一版）

一、战略定位：做绿色能源技术咨询的“数字化补位者”

1.核心定位

以绿色能源（新型电力）技术咨询为基石，以监理记录数字化为切入点，不与国央企大平台、通用大模型正面竞争，聚焦“低质记录→高可用价值档案”的补位赛道，打造可复制、可盈利、可横向扩展的绿色能源技术咨询数字化平台。

我们的角色：不是替代现有系统，而是作为一线人员的“智能助手”，让记录形成变轻松、档案变的有价值，助力绿色能源项目高质量建设与低碳运营。

2.战略逻辑

2.1政策风口：紧扣十五五“加快规划建设新型能源体系”、“推动绿色发展”、“能源数字化转型”要求，绿色能源（风电、光伏、储能、氢能等）项目爆发式增长，质量管控与碳足迹追踪需求激增。

2.2行业痛点：

（1）过程记录质量差，档案可用价值低：一线记录依赖人工，填写潦草、缺项漏记普遍，最终档案“有量无质”，难以支撑运维、审计、碳追溯。

（2）现有软件不适用，专业工具匮乏：市面工程软件多为通用型，不贴合新能源专业场景；国央企平台重流程轻记录，利用率低、成效一般。

（3）通用AI不专业，绿色指标缺失：大模型缺乏绿色能源规范与低碳指标理解，无法提供精准辅助。

市场呼唤真正懂绿色能源、轻量实用、赋能一线的数字化工具——这正是我们的补位空间。我们的补位：

（1）不做大而全：只做绿色能源场景的记录-审核-归档-分析全链路数字化，并逐步融入绿色指标（如碳减排、绿电消纳）。

（2）不做纯替代：作为现有系统的补位工具，提升记录质量。

（3）不锁死业务：以监理为起点，横向覆盖技术咨询、质量评估、绿色合规审查，打造“1+N”绿色能源技术咨询数字化体系。

2.3 与公司战略“一基两翼”的咬合

（1）守住基本盘（监理）：通过数字化让绿色能源项目监理记录更规范、更高效，提升服务质量，巩固监理业务。

（2）向两翼延伸（技术咨询、科技服务）：沉淀绿色能源项目数据资产，自动生成咨询报告、绿色合规评估、碳足迹分析，实现从“卖人头”到“卖数据/卖效率/卖绿色价值”的转型。

二、整体架构与业务边界

1.总体架构（四层模型）

| 层级 | 核心功能 | 对接范围 |
| --- | --- | --- |
| 上层对接层 | 统一接口中心、绿色合规引擎、AI专业模型、数据中台 | 上接：国央企项目管理平台、政府监管系统（含碳排监管）、BIM系统、监测设备、业主系统 |
| 中层核心层 | 流程引擎、表单引擎、权限体系、智能审核、数据治理、电子签章 | 对内：公司各业务线（监理、咨询、评估）；对外：合作机构、第三方服务商 |
| 下层应用层 | 小程序/APP（现场记录）、PC Web端（管理审批/档案处理）、大屏驾驶舱 | 终端：现场监理/咨询人员、总部管理层、业主方、档案室 |
| 基础设施层 | 知识库（公司历史经验、绿色能源规范标准）、微服务架构、私有云/混合云 | 保障数据安全、快速迭代 |

2.核心业务域

2.1核心切入点（V1.0～V2.0）：覆盖绿色能源项目（风电、光伏、储能等）监理全流程记录，包括：

日志类：专业监理日志、项目部日志

现场记录类：旁站记录、见证取样送检记录、平行检验记录、日常巡视检查记录

管理文件类：策划文件编制（监理规划、细则等）、整改单、监理通知单、监理月报

整改闭环管理：整改通知的发起、整改、复查、闭环全流程跟踪

2.2横向扩展（V3.0及以后）：

技术咨询：安全标准化、质量提升、技术创新、安全管理成果

绿色建造：绿色设计、绿色施工、绿色交付、绿色运营

碳管理：碳足迹数据采集、绿电消纳评估、储能安全与能效评估

质量评估与评价：质量评估、质量评价

达标投产：

科技服务：成果孵化与培育、工法、QC、专利

业务边界：不做通用大模型、不做全行业监理系统，只做绿色能源场景的记录-审核-归档-分析全链路数字化。

三、核心功能与实现路径（融入绿色理念）

1.用户友好设计原则（V1.0基石）

1.1多端协同：

（1）手机端（小程序/APP）：面向现场人员，支持离线记录、拍照、语音输入、快速点选，所有操作3步内完成。

（2）PC Web端：面向管理人员、内业人员，支持复杂编辑、批量处理、审批、导出、打印、归档。

（3）数据实时同步：手机端记录自动上传，PC端可随时查看、编辑、审批；网络不佳时本地存储，恢复后自动同步。

1.2极简操作：以点选模板、拍照、语音录入为主，减少打字。现场人员只需勾选模板、补充少量数据、拍照上传，即可自动生成标准化记录。

1.3模板库丰富：预置绿色能源工程（风电、光伏、储能、氢能）全周期记录模板，并支持企业自定义模板。

2.绿色能源特色功能设计

2.1绿色指标嵌入：在旁站、巡视等记录中增加“绿色施工”检查项（如扬尘控制、噪声监测、废弃物处理），并可拍照上传佐证。

2.2碳足迹数据采集：针对关键设备（如风机、光伏组件、储能电池），记录其生产批次、运输能耗、安装调试数据，为后期碳足迹核算打基础。

2.3绿电消纳监测接口：预留与电站SCADA系统对接能力，自动采集发电量、上网电量、弃光弃风率等数据，辅助绿电消纳评估。

2.4绿色合规知识库：内置《绿色建筑评价标准》《光伏电站绿色低碳运营评价导则》等行业规范，提供条文提示。

- AI应用策略：人工+AI辅助，确保专业可靠

3.1不依赖AI直接判定：初期AI仅用于提供标准条文、历史案例、规范提示、自动填充基础信息（如天气、日期、项目名称），最终由人工筛选、确认。

3.2知识库先行：将公司多年积累的监理细则、常见问题库、通病防治手册、绿色能源规范条文结构化，作为AI辅助的基础。

3.3持续迭代：随着数据积累，逐步提升AI的匹配精度，但始终保留人工审核环节。

4.档案对接策略：灵活输出，不强行对接

4.1可编辑导出：平台自动生成符合归档规范的Word/Excel/PDF文件，支持自定义编号、封面、目录、页眉页脚，满足业主格式要求。

4.2按需对接：若业主系统开放API，可进一步实现自动推送；否则以电子文件形式移交，确保档案可用性。

四、版本迭代规划（细化功能清单）

（一）V1.0 基础记录版（1-3个月）——先解决“能用”

1.目标：实现新能源项目监理主要记录线上化、标准化，解决“不会写、写得慢、写得乱、不规范”问题。

2.核心功能清单：

2.1记录模板库（覆盖核心业务）

2.1.1日志类：

（1）专业监理日志（自动汇总当日巡视、旁站、验收等情况，可标注绿色施工事项）

（2）项目部日志（项目整体进展、天气、人员、大事记）

2.1.2现场记录类：

（1）旁站记录（关键工序、部位，带拍照、数据录入，增加绿色施工检查项）

（2）见证取样送检记录（样品信息、见证人、送检编号、检测报告关联）

（3）平行检验记录（按规范频次，数据录入、结论）

（4）日常巡视检查记录（问题描述、照片、建议，可分类为质量/安全/绿色）

2.1.3管理文件类：

（1）策划文件编制（监理规划、监理细则，提供标准模板，支持在线编辑、版本管理）

（2）整改单（问题描述、整改要求、期限，支持指定责任人，可关联绿色问题）

（3）监理通知单（分类：质量/安全/进度/绿色，自动编号）

（4）监理月报（根据当月记录自动汇总生成初稿，人工调整后导出，增加绿色施工章节）

2.2移动端极简录入：

（1）点选模板→拍照/语音/点选→自动填充关键信息（时间、部位、规范条款）→生成标准格式。

（2）支持离线记录，断网可用。

2.3 PC端管理

（1）记录列表查看、筛选、导出、打印。

（2）基础权限管理（项目、角色、人员）。

2.4基础合规提示

录入时自动弹出相关规范条文（含绿色规范），供人工参考。

3.可验收成果：

（1）现场记录100%线上化，记录填写效率提升60%（单份记录从2小时→40分钟）。

（2）核心记录类型全覆盖，形成标准化数据。

（3）试点项目顺利运行，收集用户反馈。

4.盈利点：按项目/按用户收取年会员费，快速验证市场需求。

（二）V2.0 流程闭环版（4-6个月）——再解决“好用”

1.目标：实现记录→审核→整改→归档全流程闭环，提升档案可用价值。
2.新增功能：

2.1闭环管理功能

（1）整改通知闭环：整改单发起→自动推送责任人→整改反馈（附照片、说明）→监理复查→合格后闭环；逾期未整改自动提醒升级。

（2）见证取样闭环：送检记录→关联检测报告→检测结果自动回填→不合格处理流程。

（3）通知单闭环：通知单发送→接收确认→整改回复→复查确认。

（4）绿色问题专项跟踪：对涉及环保、碳排放的问题单独标记，跟踪整改情况。

（5）审批流程：支持自定义审批流（如月报需总监审核、重要通知需业主确认）。

2.2记录智能审核（人工+AI辅助）

（1）AI自动比对规范标准（含绿色规范），标记疑似问题（如数据超限、缺项、绿色指标不达标），生成审核建议。

（2）审核人员在线确认或修改，形成最终审核意见，记录留痕。

2.3档案自动组卷+一键检索

（1）按项目、单位工程、时间、记录类型自动分类归档，生成符合归档标准的目录。

（2）支持全文检索（关键词、规范条款、绿色标签、时间范围），快速定位历史记录。

2.4灵活归档输出

（1）导出符合国央企档案格式的Word/PDF（含自定义编号、封面、目录、页眉页脚）。

（2）支持批量导出、打印。

2.5基础数据统计

（1）记录完成率、合规率、整改闭环率、超期未整改清单等仪表盘。

（2）增设绿色指标看板（如绿色施工问题数、整改率）。

3.可验收成果：

（1）档案可用率提升至90%，归档效率提升70%。

（2）实现“记录一次，多次复用”，所有记录可追溯。

（3）整改闭环流程100%线上化，管理透明。

4.盈利点：向国央企提供“记录+归档”一体化服务，提升客单价。

（三）V3.0 数据价值版（7-12个月）——实现“值钱”

1.目标：从“记录工具”升级为“绿色能源数据价值平台”，支撑技术咨询业务数字化升级。

2.新增功能：

2.1绿色能源数据驾驶舱

（1）进度、质量、安全、合规、绿色（碳排放、绿色施工评分）多维分析，自动生成周报/月报/季报。

（2）项目横向对比（同类项目质量安全绿色指标排名）。

（3）预警中心：自动识别高风险问题（如多次整改未闭环、关键指标异常、绿色违规风险）。

2.2技术咨询智能辅助

（1）安全标准化检查：内置安全评分表，现场检查录入自动生成检查报告，提出整改建议。

（2）质量提升技术咨询检查：按专项（如风机基础、光伏支架、储能系统）提供检查清单，自动生成质量评估报告。

2.3绿色专项咨询：

（1）绿色施工评估：自动生成绿色施工阶段性评估报告。

（2）碳足迹分析：基于采集数据，初步核算项目碳排放强度，提出优化建议。

（3）绿电消纳评估：对接发电数据，生成消纳情况分析报告。

2.4咨询方案生成：基于历史数据和知识库，自动生成技术咨询方案、质量评估报告框架，人工补充完善。

2.5合规智能预警

提前识别绿色能源项目合规风险（如绿电消纳指标、储能配置要求、环保法规），推送预警信息。

2.6横向业务扩展

接入质量评估、能耗分析、新型储能咨询、碳交易辅助等模块，形成“1+N”绿色能源产品矩阵。

3.可验收成果：

3.1数据驱动决策，咨询方案生成效率提升80%。

3.2客户复购率提升50%，增值服务收入占比超30%。

3.3绿色数据成为差异化竞争力。

4.盈利点：提供“数据+咨询”增值服务，打造长期订阅模式。

（四）V4.0 生态开放版（1年以上）——打造“绿色平台化”

1.目标：构建绿色能源技术咨询数字化生态，实现可复制、可输出。
2.新增功能：

2.1开放API接口：对接第三方技术服务商（如BIM、监测设备厂商、碳核算机构），丰富数据来源。

2.2行业数据资产库：积累绿色能源项目合规数据、风险数据、效率数据、碳排数据，形成行业基准，提供数据查询服务。

2.3行业解决方案包：面向中小绿色能源企业推出标准化数字化产品（如“监理记录轻量版”“绿色安全巡检包”“碳足迹快速填报工具”），快速复制。

2.4生态合作：引入培训机构、认证机构，提供线上培训、在线考试、绿色认证辅助等功能。

3.可验收成果：成为绿色能源领域技术咨询数字化标杆，业务覆盖全国50%+绿色能源项目。

4.盈利点：平台抽成、数据服务、解决方案销售、生态合作分成。

五、多端协同设计（手机端+PC端互用）

| 功能 | 手机端（现场） | PC端（内业/管理） |
| --- | --- | --- |
| 记录填写 | 点选模板、拍照、语音输入、快速提交，形成记录 | 复杂编辑、批量导入、模板自定义 |
| 记录查看 | 查看本人记录、待办事项 | 多维度筛选、导出、打印、全文检索 |
| 审批流程 | 接收待办提醒、拍照反馈 | 批量审批、流程监控、驳回重填 |
| 档案管理 | 基本查询 | 组卷、编目、导出、移交 |
| 数据统计 | 个人绩效看板 | 项目仪表盘、报表生成（含绿色指标） |
| 系统管理 |  | 权限配置、流程配置、模板管理 |

技术实现：

（1）手机端采用小程序/uni-app，降低开发成本，方便推广。

（2）PC端采用Vue/React+Element UI，前后端分离。

（3）后端统一API，数据实时同步，支持离线缓存。

六、量化收益与投入产出

1.效率收益

1.1记录填写效率：V1.0提升60%，V3.0提升80%+（单份记录从2小时→20分钟）。

1.2归档效率：V2.0提升70%，月度汇总报告从3天→10分钟。

1.3咨询方案效率：V3.0提升80%，替代50%+人工基础工作。

1.4闭环处理效率：整改平均周期缩短50%。

1.5绿色数据采集效率：从手动整理到自动采集，效率提升90%。

2.成本收益

2.1人力成本：每项目减少1名专职资料员，年节约6-8万元；咨询人员释放后可承接更多项目，年增收20万元+。

2.2物料成本：全面无纸化，年节省纸张、打印、存档费用2万元+。

2.3返工成本：减少因记录错误、整改遗漏导致的返工，年减少损失5万元+。

2.4绿色合规成本：避免因环保处罚带来的损失，预计年减少风险成本10万元+。

3.市场与品牌收益

3.1中标率：数字化+绿色能力成为投标核心亮点，提升项目中标率15%+。

3.2品牌价值：成为绿色能源技术咨询数字化标杆，吸引优质客户，年新增客户30%+。

3.3数据资产：积累核心绿色能源数据资产，为后续融资、碳交易服务、业务扩展提供支撑。

七、落地保障与风险控制

7.1 组织保障

（1）成立数字化专项组：由高管牵头，业务部（监理/咨询）、技术部、市场部骨干参与，每周例会快速响应。

（2）设立“产品体验官”：从一线选拔几名年轻监理员作为种子用户，全程参与测试反馈。

7.2 技术保障

（1）微服务架构：模块化开发，各版本独立迭代、平滑升级。

（2）优先成熟技术：前端使用小程序云开发，后端采用Spring Boot，AI调用成熟API+自建知识库，降低开发风险。

（3）数据安全：项目数据归业主所有，平台仅存储脱敏后的分析数据，签订保密协议。

7.3 市场保障

（1）试点先行：选择1-2个在建绿色能源项目作为试点，老板亲自督战，快速验证需求，收集反馈，持续优化。

（2）聚焦区域：初期聚焦三北地区新能源基地及中东部分布式光伏重点区域，精准突破。

（3）免费增值：对试点项目免费使用，换取真实数据和口碑，打磨产品后再收费。

7.4 风险控制

（1）阶段验收：严格按版本规划，V1.0稳定运行、盈利后再启动V2.0，不盲目扩张。

（2）熔断机制：若试点项目3个月内记录质量未明显提升或一线抵触强烈，立即复盘调整方向。

（3）合规红线：明确数据主权归属，所有导出档案需经业主确认，避免法律风险。

八、结语

本方案立足于贵公司“一基两翼”战略，以绿色能源项目监理记录这一高频刚需为切入点，覆盖专业监理日志、旁站、见证取样、平行检验、策划文件、整改通知、月报等全类型记录，并通过闭环管理、多端协同、人工+AI辅助等务实设计，同时融入绿色施工、碳足迹、绿电消纳等特色功能，确保员工愿意用、业主看得见、公司能盈利。

在十五五绿色能源与数字化转型的双重风口下，我们不做大而全的平台，只做最深、最懂绿色能源技术咨询的“补位者”。通过小步快跑、持续迭代，完全有机会在3年内成长为细分领域的数字化标杆，实现小企业的大作为。